SISTEM PENGURUSAN MAKLUMAT SAINS SUKAN

MAJLIS SUKAN PAHANG (MSP)

KES UJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) Test Cases

| Nama Projek | Sistem Pengurusan Maklumat Sains Sukan MSP |
| --- | --- |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tarikh Dikeluarkan | 9 Mei 2026 |
| Disediakan Oleh | Graphene Digital PLT |
| Untuk | Majlis Sukan Pahang (MSP) |
| Jumlah Kes Ujian | 43 Kes Ujian |
| Fasa Ujian | Fasa 5 — Ujian & Kualiti |
| Tarikh Ujian Dijadualkan | 26 Mei 2026 – 5 Jun 2026 |
| Tahap Kerahsiaan | SULIT — Hanya untuk kegunaan dalaman |

# 1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini mengandungi kes-kes ujian penerimaan pengguna (UAT) untuk Sistem Pengurusan Maklumat Sains Sukan Majlis Sukan Pahang (MSP). Tujuan dokumen ini adalah untuk:

- Memastikan sistem memenuhi keperluan fungsian yang ditetapkan dalam dokumen BRD.

- Mengesahkan aliran kerja sistem adalah betul dan konsisten.

- Mendapatkan pengesahan daripada pihak klien (MSP) bahawa sistem memenuhi jangkaan mereka.

- Mendokumentasikan keputusan ujian untuk tujuan perakuan sistem.

UAT ini dijadualkan pada Fasa 5 (Ujian & Kualiti), dari 26 Mei 2026 hingga 5 Jun 2026, sebelum lancar sistem pada 9 Jun 2026.

# 2. Skop Ujian

## 2.1 Modul-Modul yang Diuji

Ujian UAT merangkumi semua modul utama sistem seperti berikut:

| Bil. | Modul | Sub-Modul | Bil. Kes Ujian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Log Masuk & Keselamatan | Autentikasi, Kawalan Akses, Log Keluar | 6 kes |
| 2 | Dashboard | Ringkasan Statistik, Paparan Peribadi | 2 kes |
| 3 | Profil Atlet | CRUD Atlet, Carian, Muat Naik Gambar, Status | 6 kes |
| 4 | Kecergasan Sukan — S&C | Jadual Latihan, Kehadiran, Program | 4 kes |
| 5 | Kecergasan Sukan — Fitness Testing | Sesi Ujian, Rekod Keputusan, Konfigurasi | 3 kes |
| 6 | Prestasi Sukan — InBody | Rekod InBody, Skor MSP, Graf Trend | 3 kes |
| 7 | Prestasi Sukan — Suplemen | Permohonan, Semakan, Kelulusan, Penolakan | 5 kes |
| 8 | Rehabilitasi Sukan — Physio | Slot, Kehadiran, Kes, Rujukan | 5 kes |
| 9 | Pelaporan | Jana Laporan, Eksport | 2 kes |
| 10 | Pengurusan Pengguna | Tambah Pengguna, Edit Peranan, Carian | 4 kes |
| 11 | Log Audit & Pelbagai | Log Audit, Responsif, Prestasi Sistem | 3 kes |
|  | JUMLAH |  | 43 kes ujian |

## 2.2 Peranan Pengguna yang Terlibat dalam Ujian

| Peranan | Keterangan | Akaun Ujian |
| --- | --- | --- |
| superadmin | Akses penuh sistem, pengurusan pengguna | superadmin@msp.gov.my |
| admin | Pengurusan data, kelulusan suplemen | admin@msp.gov.my |
| coach | Rekod latihan, fitness testing, kehadiran | coach@msp.gov.my |
| physio | Slot physio, kes rehabilitasi | physio@msp.gov.my |
| medical | Rekod perubatan, laporan kesihatan | medical@msp.gov.my |
| athlete | Lihat data peribadi, mohon suplemen | atlet@msp.gov.my |

# 3. Ringkasan Kes Ujian

Jadual berikut merumuskan semua kes ujian yang terkandung dalam dokumen ini. Penguji boleh menggunakan jadual ini sebagai senarai semak kemajuan ujian.

| No. Kes Ujian | Modul | Tajuk Kes Ujian | Peranan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | Log Masuk | Log masuk berjaya dengan kelayakan yang sah | Semua Peranan (Admin digunakan sebagai contoh) | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-002 | Log Masuk | Log masuk gagal dengan kata laluan yang salah | Semua Peranan | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-003 | Log Masuk | Log masuk gagal dengan e-mel yang tidak berdaftar | Semua Peranan | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-004 | Log Masuk | Log keluar sistem berjaya | Semua Peranan | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-005 | Keselamatan | Kawalan akses — capaian halaman tanpa sesi log masuk | Pengguna Tidak Sah (Tidak Log Masuk) | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-006 | Keselamatan | Kawalan akses peranan — Atlet tidak boleh akses modul Pengurusan Pengguna | Atlet | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-007 | Dashboard | Admin melihat ringkasan statistik dashboard | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-008 | Dashboard | Atlet melihat dashboard peribadi | Atlet | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-009 | Profil Atlet | Tambah rekod atlet baru | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-010 | Profil Atlet | Cari atlet mengikut nama | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-011 | Profil Atlet | Kemaskini maklumat atlet | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-012 | Profil Atlet | Muat naik gambar profil atlet | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-013 | Profil Atlet | Tukar status atlet kepada "Cedera" | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-014 | Profil Atlet | Atlet melihat profil sendiri sahaja | Atlet | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-015 | Kecergasan — S&C | Coach melihat jadual latihan S&C | Coach | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-016 | Kecergasan — S&C | Rekod kehadiran atlet sebagai HADIR | Coach | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-017 | Kecergasan — S&C | Rekod kehadiran atlet sebagai MC (Cuti Sakit) | Coach | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-018 | Kecergasan — S&C | Atlet melihat program latihan sendiri | Atlet | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-019 | Kecergasan — Fitness Testing | Coach mencipta sesi ujian kecergasan baru | Coach | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-020 | Kecergasan — Fitness Testing | Rekod keputusan ujian kecergasan atlet | Coach | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-021 | Kecergasan — Fitness Testing | Admin mengkonfigurasi definisi ujian kecergasan | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-022 | Prestasi — InBody | Tambah rekod InBody baru untuk atlet | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-023 | Prestasi — InBody | Semak pengiraan skor MSP InBody | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-024 | Prestasi — InBody | Lihat graf trend rekod InBody atlet | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-025 | Prestasi — Suplemen | Atlet membuat permohonan suplemen | Atlet | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-026 | Prestasi — Suplemen | Admin meluluskan permohonan suplemen (peringkat pertama) | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-027 | Prestasi — Suplemen | Kelulusan penuh suplemen (peringkat kedua) | Superadmin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-028 | Prestasi — Suplemen | Kelulusan separa suplemen | Superadmin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-029 | Prestasi — Suplemen | Admin menolak permohonan suplemen (peringkat pertama) | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-030 | Rehabilitasi — Physio | Physio mencipta slot temujanji baru | Physio | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-031 | Rehabilitasi — Physio | Kemaskini status kehadiran slot physio | Physio | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-032 | Rehabilitasi — Physio | Buka kes rehabilitasi physio baru | Physio | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-033 | Rehabilitasi — Physio | Tutup kes rehabilitasi yang telah sembuh | Physio | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-034 | Rehabilitasi — Physio | Rujuk kes atlet ke pakar luar | Physio | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-035 | Pelaporan | Jana laporan prestasi kecergasan atlet | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-036 | Pelaporan | Eksport laporan ke format PDF atau Excel | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-037 | Pengurusan Pengguna | Superadmin menambah pengguna baru | Superadmin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-038 | Pengurusan Pengguna | Kemaskini peranan pengguna | Superadmin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-039 | Pengurusan Pengguna | Cari pengguna mengikut nama atau e-mel | Superadmin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-040 | Pengurusan Pengguna | Kawalan akses — Coach tidak boleh akses Pengurusan Pengguna | Coach | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-041 | Log Audit | Semak log audit direkodkan selepas operasi CRUD | Superadmin | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-042 | Responsif & UX | Semak responsif paparan pada skrin berbeza | Semua Peranan | [ ] Lulus [ ] Gagal |
| TC-043 | Prestasi Sistem | Masa tindak balas halaman dalam had yang diterima | Admin | [ ] Lulus [ ] Gagal |

# 4. Butiran Kes Ujian

Bahagian ini mengandungi butiran penuh bagi setiap kes ujian, termasuk langkah-langkah ujian yang tepat, hasil yang dijangka, dan ruang untuk penguji merekodkan keputusan.

## 4.1 Modul Log Masuk & Keselamatan

| TC-001 Log masuk berjaya dengan kelayakan yang sah [Log Masuk] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Semua Peranan (Admin digunakan sebagai contoh) |
| Prasyarat | Akaun pengguna aktif wujud dalam sistem. Pengguna berada di halaman log masuk (/login). |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Buka sistem MSP di pelayar web. 2. Sistem memaparkan halaman log masuk dengan medan E-mel dan Kata Laluan. 3. Masukkan e-mel yang sah: admin@msp.gov.my 4. Masukkan kata laluan yang betul. 5. Klik butang "Log Masuk". 6. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Sistem mengesahkan kelayakan melalui Supabase Auth. Sesi JWT dibuat dan disimpan. Pengguna diarahkan ke halaman Dashboard (/dashboard). Nama pengguna dan peranan dipaparkan di bar navigasi. Tiada mesej ralat dipaparkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-002 Log masuk gagal dengan kata laluan yang salah [Log Masuk] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Semua Peranan |
| Prasyarat | Akaun pengguna aktif wujud dalam sistem. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Buka halaman log masuk (/login). 2. Masukkan e-mel yang sah: admin@msp.gov.my 3. Masukkan kata laluan yang SALAH: "password123wrong". 4. Klik butang "Log Masuk". 5. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Sistem menolak log masuk. Mesej ralat dipaparkan: "E-mel atau kata laluan tidak sah." Pengguna kekal di halaman log masuk. Tiada pengalihan ke dashboard berlaku. Tiada maklumat sensitif didedahkan dalam mesej ralat. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-003 Log masuk gagal dengan e-mel yang tidak berdaftar [Log Masuk] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Semua Peranan |
| Prasyarat | E-mel yang dimasukkan tidak wujud dalam pangkalan data. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Buka halaman log masuk (/login). 2. Masukkan e-mel yang tidak wujud: tidakwujud@msp.gov.my 3. Masukkan sebarang kata laluan. 4. Klik butang "Log Masuk". 5. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Sistem menolak log masuk. Mesej ralat umum dipaparkan tanpa mendedahkan sama ada e-mel wujud atau tidak. Pengguna kekal di halaman log masuk. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-004 Log keluar sistem berjaya [Log Masuk] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Semua Peranan |
| Prasyarat | Pengguna telah log masuk ke dalam sistem. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pengguna berada dalam mana-mana halaman sistem. 2. Klik pada ikon/butang "Log Keluar" di bar navigasi. 3. Sahkan tindakan log keluar jika diminta. 4. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Sesi JWT dihapuskan. Pengguna diarahkan semula ke halaman log masuk (/login). Pengguna tidak boleh mengakses mana-mana halaman sistem tanpa log masuk semula. Cuba akses /dashboard secara langsung — sistem mengalihkan ke /login. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-005 Kawalan akses — capaian halaman tanpa sesi log masuk [Keselamatan] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Pengguna Tidak Sah (Tidak Log Masuk) |
| Prasyarat | Pengguna belum log masuk. Sesi tidak wujud. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Buka pelayar web baru (mod inkognito/peribadi). 2. Cuba akses URL terus: /athletes 3. Cuba akses URL terus: /fitness/strength 4. Cuba akses URL terus: /admin/users 5. Perhatikan tindak balas sistem bagi setiap URL. |
| Hasil Yang Dijangka | Semua percubaan akses tanpa sesi diarahkan ke halaman /login. Komponen ProtectedRoute berfungsi untuk semua laluan. Tiada kandungan halaman dilindungi dipaparkan. URL asal tidak diakses. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Ujian ini mengesahkan ProtectedRoute di App.tsx berfungsi dengan betul. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-006 Kawalan akses peranan — Atlet tidak boleh akses modul Pengurusan Pengguna [Keselamatan] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Atlet |
| Prasyarat | Pengguna log masuk dengan peranan "athlete". |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai pengguna dengan peranan: athlete. 2. Cuba akses URL terus: /admin/users 3. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Sistem menyemak peranan pengguna. Pengguna diarahkan ke Dashboard atau halaman "Akses Dinafikan". Menu "Pengurusan Pengguna" tidak kelihatan dalam bar navigasi. Tiada data pengguna lain dipaparkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: RLS Supabase turut menghalang akses data walaupun URL diakses secara manual. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.2 Modul Dashboard

| TC-007 Admin melihat ringkasan statistik dashboard [Dashboard] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Superadmin |
| Prasyarat | Admin telah log masuk. Terdapat data atlet, rekod fitness, dan rekod InBody dalam sistem. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai admin. 2. Pergi ke halaman Dashboard (/). 3. Perhatikan widget dan statistik yang dipaparkan. 4. Pastikan jumlah atlet, rekod terkini, dan graf dipaparkan. |
| Hasil Yang Dijangka | Dashboard dimuatkan tanpa ralat. Jumlah atlet aktif dipaparkan dengan betul. Rekod fitness/InBody terkini dipaparkan. Graf atau carta (Recharts) dirender dengan data yang betul. Semua modul boleh dicapai dari menu navigasi. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-008 Atlet melihat dashboard peribadi [Dashboard] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Atlet |
| Prasyarat | Pengguna log masuk dengan peranan "athlete". Profil atlet telah dibuat dan dikaitkan dengan akaun pengguna. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai atlet. 2. Pergi ke halaman Dashboard (/). 3. Semak maklumat yang dipaparkan. 4. Pastikan hanya maklumat peribadi atlet dipaparkan. |
| Hasil Yang Dijangka | Dashboard dipaparkan dengan maklumat atlet berkenaan sahaja. Rekod fitness, InBody, atau jadual latihan atlet sendiri dipaparkan. Tiada maklumat atlet lain dipaparkan. Menu navigasi menunjukkan modul yang bersesuaian sahaja. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.3 Modul Profil Atlet

| TC-009 Tambah rekod atlet baru [Profil Atlet] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin |
| Prasyarat | Admin telah log masuk. Berada di halaman /athletes. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Klik butang "Tambah Atlet" atau "+" pada halaman Senarai Atlet. 2. Borang tambah atlet dipaparkan. 3. Isikan Nama Penuh: "Muhammad Hafiz bin Abdullah" 4. Isikan No. Kad Pengenalan: "030512-11-1234" (sistem auto-isi tarikh lahir) 5. Pilih Jantina: "Lelaki" 6. Pilih Sukan: "Renang" 7. Pilih Status: "Aktif" 8. Klik butang "Simpan" atau "Tambah Atlet". 9. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Rekod atlet baru disimpan ke jadual "athletes" dalam Supabase. Tarikh lahir dirarik secara automatik daripada nombor IC (030512 = 2003-05-12). Rekod atlet baru muncul dalam senarai atlet. Log audit (audit_logs) direkodkan untuk tindakan "create_athlete". Mesej kejayaan dipaparkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Semak parsing nombor IC berfungsi untuk format YYMMDD-SS-NNNN. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-010 Cari atlet mengikut nama [Profil Atlet] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Coach / Physio / Medical |
| Prasyarat | Terdapat sekurang-kurangnya 5 rekod atlet dalam sistem. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke halaman /athletes. 2. Masukkan nama "Hafiz" dalam medan carian. 3. Perhatikan senarai atlet yang dipaparkan. |
| Hasil Yang Dijangka | Senarai ditapis untuk menunjukkan hanya atlet yang namanya mengandungi "Hafiz". Penapisan berlaku secara masa nyata (realtime) semasa menaip. Jika tiada rekod ditemui, mesej "Tiada rekod dijumpai" dipaparkan. Atlet lain tidak dipaparkan dalam hasil carian. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-011 Kemaskini maklumat atlet [Profil Atlet] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin |
| Prasyarat | Admin telah log masuk. Rekod atlet "Muhammad Hafiz" wujud dalam sistem. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke halaman /athletes. 2. Klik pada rekod "Muhammad Hafiz". 3. Klik butang "Edit" atau ikon pensel. 4. Tukar nombor telefon kepada: "012-3456789" 5. Tukar sukan kepada: "Badminton" 6. Klik butang "Kemaskini" atau "Simpan". 7. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Rekod atlet dikemaskini dalam jadual "athletes". Perubahan kelihatan serta-merta dalam halaman profil atlet. Log audit direkodkan untuk tindakan "update_athlete". Mesej kejayaan dipaparkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-012 Muat naik gambar profil atlet [Profil Atlet] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin |
| Prasyarat | Rekod atlet wujud. Fail gambar format JPG/PNG saiz < 5MB disediakan. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke halaman profil atlet. 2. Klik pada kawasan gambar profil atau butang "Muat Naik Gambar". 3. Pilih fail gambar JPG dari komputer (contoh: hafiz_photo.jpg). 4. Klik butang "Muat Naik". 5. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Gambar dimuat naik ke Supabase Storage (bucket: athlete-photos). URL gambar dikemaskini dalam rekod atlet. Gambar baharu dipaparkan dalam profil atlet. Gambar lama digantikan. Mesej kejayaan dipaparkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Juga uji dengan fail yang terlalu besar (>5MB) — sistem perlu paparkan ralat. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-013 Tukar status atlet kepada "Cedera" [Profil Atlet] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Coach |
| Prasyarat | Rekod atlet dengan status "Aktif" wujud. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Buka profil atlet. 2. Klik pada status atlet atau butang "Tukar Status". 3. Pilih status baru: "Cedera" (injured). 4. Sahkan perubahan. 5. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Status atlet dikemaskini kepada "Cedera" dalam pangkalan data. Lencana status (badge) bertukar kepada warna merah atau label "Cedera". Rekod masih kelihatan dalam senarai tetapi ditanda sebagai cedera. Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Nilai status yang sah: active, rest, injured. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-014 Atlet melihat profil sendiri sahaja [Profil Atlet] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Atlet |
| Prasyarat | Pengguna log masuk sebagai atlet. Profil dikaitkan dengan akaun. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai atlet. 2. Pergi ke halaman /athletes. 3. Semak senarai atlet yang dipaparkan. 4. Cuba klik profil atlet lain (jika kelihatan). |
| Hasil Yang Dijangka | Atlet hanya boleh melihat profil sendiri. Maklumat atlet lain tidak dipaparkan (RLS Supabase dikuatkuasakan). Butang "Tambah Atlet", "Edit", atau "Padam" tidak dipaparkan untuk atlet. Percubaan akses profil atlet lain dihalang. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Ujian RLS: policy "athletes: SELECT" hanya membenarkan atlet melihat rekod sendiri. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.4 Modul Kecergasan Sukan — Strength & Conditioning

| TC-015 Coach melihat jadual latihan S&C [Kecergasan — S&C] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Coach |
| Prasyarat | Coach telah log masuk. Terdapat rekod jadual S&C (strength_conditioning) dalam sistem. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Coach. 2. Pergi ke /fitness/strength. 3. Pilih tab "Jadual". 4. Semak senarai sesi latihan yang dipaparkan. |
| Hasil Yang Dijangka | Halaman Strength & Conditioning dimuatkan tanpa ralat. Tab "Jadual" dipaparkan dengan senarai sesi latihan. Maklumat sesi termasuk nama sesi, tarikh, masa, dan lokasi dipaparkan. Butang untuk tambah, edit rekod kehadiran tersedia. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-016 Rekod kehadiran atlet sebagai HADIR [Kecergasan — S&C] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Coach |
| Prasyarat | Sesi latihan S&C wujud. Atlet telah ditugaskan ke sesi tersebut. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke /fitness/strength. 2. Pilih tab "Kehadiran". 3. Pilih sesi latihan yang berkaitan. 4. Senarai atlet dalam sesi dipaparkan. 5. Klik pada status kehadiran atlet "Muhammad Hafiz". 6. Pilih "Hadir" (present). 7. Simpan rekod kehadiran. |
| Hasil Yang Dijangka | Status kehadiran dikemaskini kepada "present" dalam jadual strength_conditioning. Ikon atau label "Hadir" dipaparkan untuk atlet tersebut. Log audit direkodkan untuk tindakan kehadiran. Peratusan kehadiran dikira semula jika berkenaan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Nilai kehadiran yang sah: present, absent, mc. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-017 Rekod kehadiran atlet sebagai MC (Cuti Sakit) [Kecergasan — S&C] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Coach |
| Prasyarat | Sesi latihan S&C wujud. Atlet telah ditugaskan ke sesi tersebut. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke /fitness/strength. 2. Pilih tab "Kehadiran". 3. Pilih sesi latihan berkaitan. 4. Cari atlet yang tidak hadir atas sebab perubatan. 5. Klik pada status kehadiran atlet. 6. Pilih "MC" (mc). 7. Simpan rekod. |
| Hasil Yang Dijangka | Status dikemaskini kepada "mc" dalam pangkalan data. Label "MC" dipaparkan dengan warna berbeza (cth: kuning/oren). Rekod MC tidak dikira sebagai ketidakhadiran tanpa sebab. Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-018 Atlet melihat program latihan sendiri [Kecergasan — S&C] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Atlet |
| Prasyarat | Atlet log masuk. Program latihan telah ditetapkan oleh Coach untuk atlet tersebut. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai atlet. 2. Pergi ke /fitness/strength. 3. Pilih tab "Program". 4. Semak program latihan yang dipaparkan. |
| Hasil Yang Dijangka | Program latihan peribadi atlet dipaparkan. Butir latihan termasuk nama latihan, set, rep, dan berat dipaparkan. Tiada butang edit atau tambah program untuk atlet. Hanya program yang dikaitkan dengan atlet berkenaan dipaparkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.5 Modul Kecergasan Sukan — Fitness Testing

| TC-019 Coach mencipta sesi ujian kecergasan baru [Kecergasan — Fitness Testing] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Coach |
| Prasyarat | Coach telah log masuk. Definisi ujian (fitness_test_definitions) telah dikonfigurasi oleh Admin. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke /fitness/testing. 2. Klik butang "Tambah Sesi" atau "Sesi Baru". 3. Masukkan nama sesi: "Ujian Kecergasan Jun 2026" 4. Pilih tarikh sesi: 2026-06-01. 5. Pilih kumpulan atlet yang terlibat. 6. Klik "Cipta Sesi". 7. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Sesi ujian baru dicipta dalam jadual fitness_test_sessions. Sesi baharu muncul dalam senarai sesi. Coach boleh mula merekod keputusan ujian. Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-020 Rekod keputusan ujian kecergasan atlet [Kecergasan — Fitness Testing] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Coach |
| Prasyarat | Sesi ujian kecergasan wujud. Atlet telah disertakan dalam sesi. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke /fitness/testing. 2. Pilih sesi "Ujian Kecergasan Jun 2026". 3. Pilih atlet: "Muhammad Hafiz". 4. Untuk ujian "Larian 2.4km", masukkan masa: "12:30" (minit:saat). 5. Untuk ujian "Tekan Tubi", masukkan bilangan: "35". 6. Klik "Simpan Keputusan". 7. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Keputusan disimpan ke jadual fitness_test_results. Sistem membandingkan keputusan dengan norma (fitness_test_norms) yang ditetapkan. Penarafan atau gred dipaparkan berdasarkan norma. Rekod keputusan muncul dalam laporan atlet. Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-021 Admin mengkonfigurasi definisi ujian kecergasan [Kecergasan — Fitness Testing] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin |
| Prasyarat | Admin telah log masuk. Berada di halaman /fitness/config. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke /fitness/config. 2. Klik "Tambah Ujian Baru". 3. Masukkan nama ujian: "Cooper Test (12 minit)". 4. Masukkan unit ukuran: "meter". 5. Pilih jenis sukan: "Renang" (atau global). 6. Klik "Simpan". 7. Kemudian klik "Tetapkan Norma" untuk ujian tersebut. 8. Masukkan norma: Cemerlang > 2800m, Baik > 2400m, Sederhana > 2000m. 9. Klik "Simpan Norma". |
| Hasil Yang Dijangka | Definisi ujian baru disimpan ke fitness_test_definitions. Norma disimpan ke fitness_test_norms. Ujian baharu tersedia apabila merekod keputusan. Sistem menggunakan norma baharu untuk memberi penarafan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.6 Modul Prestasi Sukan — InBody

| TC-022 Tambah rekod InBody baru untuk atlet [Prestasi — InBody] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Coach |
| Prasyarat | Rekod atlet "Muhammad Hafiz" wujud. Berada di halaman /performance/inbody. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke /performance/inbody. 2. Klik butang "Tambah Rekod InBody". 3. Pilih atlet: "Muhammad Hafiz". 4. Masukkan tarikh ujian: 2026-05-09. 5. Masukkan Jisim Badan (kg): 72.5 6. Masukkan Jisim Lemak (%): 18.2 7. Masukkan Jisim Otot (kg): 35.4 8. Masukkan Air Badan (%): 61.3 9. Masukkan Kadar Metabolisme Basal (kcal): 1850 10. Klik "Simpan Rekod". |
| Hasil Yang Dijangka | Rekod disimpan ke jadual inbody_records. Skor MSP dikira secara automatik (skala 0-5 berdasarkan 5 metrik). Ulasan dipaparkan: "BAIK", "SEDERHANA", atau "LEMAH" berdasarkan skor. Rekod muncul dalam senarai rekod InBody atlet. Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Semak logik pengiraan skor MSP: setiap metrik memberi sumbangan 0-1 kepada skor keseluruhan 0-5. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-023 Semak pengiraan skor MSP InBody [Prestasi — InBody] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Coach |
| Prasyarat | Rekod InBody telah ditambah untuk atlet dengan nilai metrik yang diketahui. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Buka rekod InBody yang baru ditambah untuk "Muhammad Hafiz". 2. Semak skor MSP yang dikira secara automatik. 3. Bandingkan dengan kiraan manual berdasarkan formula sistem. 4. Semak ulasan yang dipaparkan (BAIK/SEDERHANA/LEMAH). |
| Hasil Yang Dijangka | Skor MSP dikira dengan betul berdasarkan 5 metrik InBody. Ulasan "BAIK" dipaparkan jika skor >= 4. Ulasan "SEDERHANA" dipaparkan jika skor 2–3. Ulasan "LEMAH" dipaparkan jika skor < 2. Warna atau ikon berbeza mengikut tahap ulasan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Sahkan formula pengiraan skor dengan pasukan teknikal. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-024 Lihat graf trend rekod InBody atlet [Prestasi — InBody] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Coach / Atlet |
| Prasyarat | Sekurang-kurangnya 3 rekod InBody untuk atlet yang sama wujud dalam tempoh berbeza. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Pergi ke /performance/inbody. 2. Pilih atlet: "Muhammad Hafiz". 3. Semak paparan graf atau carta trend. 4. Perhatikan paksi X (tarikh) dan paksi Y (nilai metrik). |
| Hasil Yang Dijangka | Graf bar (Recharts) dipaparkan dengan data dari semua rekod atlet. Paksi X menunjukkan tarikh ujian secara kronologi. Paksi Y menunjukkan nilai metrik (contoh: Jisim Lemak %). Graf menunjukkan perubahan dari masa ke masa. Data dalam graf sepadan dengan rekod dalam jadual. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.7 Modul Prestasi Sukan — Suplemen

| TC-025 Atlet membuat permohonan suplemen [Prestasi — Suplemen] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Atlet |
| Prasyarat | Atlet log masuk. Terdapat item suplemen dalam inventori sistem. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai atlet. 2. Pergi ke /performance/supplement. 3. Klik "Mohon Suplemen". 4. Pilih item suplemen: "Protein Whey". 5. Masukkan kuantiti: 2. 6. Masukkan sebab/tujuan permohonan. 7. Klik "Hantar Permohonan". 8. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Permohonan disimpan ke jadual supplement_requests dengan status "pending". Mesej kejayaan dipaparkan: "Permohonan anda telah dihantar untuk semakan." Permohonan muncul dalam senarai permohonan atlet dengan status "Menunggu Semakan". Notifikasi atau makluman kepada Admin/Coach untuk semakan (jika ada). |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-026 Admin meluluskan permohonan suplemen (peringkat pertama) [Prestasi — Suplemen] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Coach |
| Prasyarat | Terdapat permohonan suplemen dengan status "pending" dari atlet. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Admin. 2. Pergi ke /performance/supplement. 3. Semak senarai permohonan dengan status "pending". 4. Klik pada permohonan atlet "Muhammad Hafiz" untuk Protein Whey. 5. Klik butang "Lulus Semakan" (semakan_lulus). 6. Masukkan ulasan/catatan jika perlu. 7. Sahkan tindakan. |
| Hasil Yang Dijangka | Status permohonan dikemaskini kepada "semakan_lulus". Permohonan maju ke peringkat kelulusan kedua. Rekod kemaskini dilog dalam audit_logs. Atlet boleh melihat status terkini permohonan mereka. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Aliran kerja: pending → semakan_lulus/semakan_tolak → approved/partial Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-027 Kelulusan penuh suplemen (peringkat kedua) [Prestasi — Suplemen] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Superadmin / Admin |
| Prasyarat | Permohonan suplemen dengan status "semakan_lulus" wujud. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Superadmin. 2. Pergi ke /performance/supplement. 3. Semak permohonan dengan status "semakan_lulus". 4. Klik pada permohonan untuk lihat butiran. 5. Klik butang "Lulus" (approved). 6. Sahkan kuantiti yang diluluskan. 7. Klik "Sahkan Kelulusan". |
| Hasil Yang Dijangka | Status dikemaskini kepada "approved". Inventori suplemen dikurangkan mengikut kuantiti yang diluluskan. Atlet boleh lihat status "Diluluskan" untuk permohonan. Rekod dilog dalam audit_logs. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-028 Kelulusan separa suplemen [Prestasi — Suplemen] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Superadmin / Admin |
| Prasyarat | Permohonan suplemen untuk 5 unit dengan status "semakan_lulus" wujud. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Superadmin. 2. Buka permohonan suplemen yang telah melalui semakan. 3. Klik butang "Lulus Separa" (partial). 4. Masukkan kuantiti yang diluluskan: 2 (daripada 5 yang dimohon). 5. Masukkan sebab kelulusan separa. 6. Klik "Sahkan". |
| Hasil Yang Dijangka | Status dikemaskini kepada "partial". Kuantiti yang diluluskan (2) dicatatkan dalam rekod. Inventori dikurangkan sebanyak 2 sahaja. Atlet dimaklumkan bahawa hanya 2 unit diluluskan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-029 Admin menolak permohonan suplemen (peringkat pertama) [Prestasi — Suplemen] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Coach |
| Prasyarat | Terdapat permohonan suplemen dengan status "pending". |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Admin. 2. Buka permohonan suplemen atlet. 3. Klik butang "Tolak" (semakan_tolak). 4. Masukkan sebab penolakan. 5. Sahkan tindakan. |
| Hasil Yang Dijangka | Status dikemaskini kepada "semakan_tolak". Atlet boleh melihat status "Ditolak" dengan sebab penolakan. Inventori tidak berubah. Rekod dilog dalam audit_logs. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.8 Modul Rehabilitasi Sukan — Physio

| TC-030 Physio mencipta slot temujanji baru [Rehabilitasi — Physio] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Physio |
| Prasyarat | Physio telah log masuk. Berada di halaman /rehabilitation/physio. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Physio. 2. Pergi ke /rehabilitation/physio. 3. Klik "Tambah Slot" atau "Slot Baru". 4. Masukkan tarikh slot: 2026-05-15. 5. Masukkan masa: 09:00 AM. 6. Masukkan tempoh: 45 minit. 7. Pilih atlet: "Muhammad Hafiz". 8. Klik "Simpan Slot". |
| Hasil Yang Dijangka | Slot physio baru disimpan ke jadual physio_slots. Slot muncul dalam kalendar atau senarai slot. Status awal slot: "Belum Hadir" atau null. Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-031 Kemaskini status kehadiran slot physio [Rehabilitasi — Physio] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Physio |
| Prasyarat | Slot physio wujud untuk atlet. Tarikh slot sudah sampai atau sudah berlalu. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Physio. 2. Pergi ke senarai slot physio. 3. Cari slot untuk "Muhammad Hafiz" pada 2026-05-15. 4. Klik pada slot tersebut. 5. Tukar status kehadiran kepada "Hadir". 6. Klik "Kemaskini". |
| Hasil Yang Dijangka | attendance_status dikemaskini dalam jadual physio_slots. Label kehadiran dikemaskini dalam paparan. Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-032 Buka kes rehabilitasi physio baru [Rehabilitasi — Physio] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Physio |
| Prasyarat | Physio log masuk. Atlet wujud dalam sistem. Berada di /rehabilitation/physio/cases. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Physio. 2. Pergi ke /rehabilitation/physio/cases. 3. Klik "Tambah Kes Baru". 4. Pilih atlet: "Muhammad Hafiz". 5. Masukkan diagnosis: "Kecederaan ligamen buku lali kanan". 6. Masukkan tarikh mula: 2026-05-09. 7. Pilih status kes: "Aktif". 8. Masukkan nota rawatan awal. 9. Klik "Buka Kes". |
| Hasil Yang Dijangka | Kes physio baru disimpan ke jadual physio_cases dengan status "active". Kes muncul dalam senarai kes aktif. Physio boleh menambah nota susulan. Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Status kes yang sah: active, closed, referred. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-033 Tutup kes rehabilitasi yang telah sembuh [Rehabilitasi — Physio] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Physio |
| Prasyarat | Kes physio dengan status "active" wujud. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Physio. 2. Pergi ke /rehabilitation/physio/cases. 3. Buka kes atlet "Muhammad Hafiz". 4. Masukkan nota penutup: "Atlet telah pulih sepenuhnya. Dibenarkan kembali latihan penuh." 5. Klik "Tutup Kes". 6. Sahkan tindakan. |
| Hasil Yang Dijangka | Status kes dikemaskini kepada "closed". Tarikh tutup dicatat secara automatik. Kes dipindahkan dari senarai "Aktif" ke senarai "Selesai". Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-034 Rujuk kes atlet ke pakar luar [Rehabilitasi — Physio] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Physio |
| Prasyarat | Kes physio dengan status "active" wujud. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Physio. 2. Buka kes physio atlet. 3. Klik "Rujuk Kes". 4. Masukkan butiran rujukan: "Dirujuk ke Hospital Tengku Ampuan Pahang – Ortopedik". 5. Masukkan tarikh rujukan: 2026-05-20. 6. Klik "Simpan Rujukan". |
| Hasil Yang Dijangka | Status kes dikemaskini kepada "referred". Butiran rujukan disimpan dalam rekod kes. Kes dipaparkan dalam kategori "Dirujuk". Log audit direkodkan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.9 Modul Pelaporan

| TC-035 Jana laporan prestasi kecergasan atlet [Pelaporan] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Coach |
| Prasyarat | Terdapat rekod fitness testing dan InBody untuk atlet. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Coach. 2. Pergi ke /reports. 3. Pilih jenis laporan: "Laporan Kecergasan Atlet". 4. Pilih julat tarikh: 1 Jan 2026 – 31 Mei 2026. 5. Pilih atlet atau semua atlet. 6. Klik "Jana Laporan". 7. Semak kandungan laporan yang dipaparkan. |
| Hasil Yang Dijangka | Laporan dipaparkan dengan data dari julat tarikh yang dipilih. Rekod fitness testing dan InBody dimasukkan. Graf atau carta trend dipaparkan. Data adalah tepat dan sepadan dengan rekod dalam pangkalan data. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-036 Eksport laporan ke format PDF atau Excel [Pelaporan] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin / Coach |
| Prasyarat | Laporan telah dijana dan dipaparkan. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Jana laporan (rujuk TC-035). 2. Klik butang "Eksport" atau "Muat Turun". 3. Pilih format: PDF. 4. Tunggu fail dimuat turun. 5. Buka fail PDF dan semak kandungannya. |
| Hasil Yang Dijangka | Fail PDF dimuat turun ke komputer pengguna. Kandungan PDF sepadan dengan laporan yang dipaparkan dalam sistem. Nama fail, tarikh, dan maklumat atlet dimasukkan dalam PDF. Format PDF boleh dibaca dan dicetak. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Jika eksport Excel tersedia, uji format XLSX juga. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.10 Modul Pengurusan Pengguna

| TC-037 Superadmin menambah pengguna baru [Pengurusan Pengguna] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Superadmin |
| Prasyarat | Superadmin telah log masuk. Berada di halaman /admin/users. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Superadmin. 2. Pergi ke /admin/users. 3. Klik butang "Tambah Pengguna". 4. Masukkan nama penuh: "Siti Aminah binti Ahmad". 5. Masukkan e-mel: "aminah@msp.gov.my". 6. Pilih peranan: "coach". 7. Masukkan kata laluan sementara. 8. Klik "Cipta Pengguna". 9. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Akaun pengguna baharu dicipta dalam Supabase Auth. Profil pengguna disimpan ke jadual profiles dengan peranan "coach". Pengguna baharu muncul dalam senarai pengguna. Log audit direkodkan. Pengguna baharu boleh log masuk dengan kelayakan yang diberikan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-038 Kemaskini peranan pengguna [Pengurusan Pengguna] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Superadmin |
| Prasyarat | Akaun pengguna "Siti Aminah" wujud dengan peranan "coach". |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Superadmin. 2. Pergi ke /admin/users. 3. Cari pengguna "Siti Aminah binti Ahmad". 4. Klik pada rekod pengguna. 5. Klik "Edit Peranan". 6. Tukar peranan daripada "coach" kepada "admin". 7. Klik "Simpan". |
| Hasil Yang Dijangka | Peranan pengguna dikemaskini dalam jadual profiles. Akses sistem pengguna berubah mengikut peranan baru. Pengguna perlu log masuk semula untuk perubahan berkuat kuasa. Log audit direkodkan untuk perubahan peranan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Semak bahawa perubahan peranan mengubah akses menu dan halaman. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-039 Cari pengguna mengikut nama atau e-mel [Pengurusan Pengguna] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Superadmin / Admin |
| Prasyarat | Terdapat sekurang-kurangnya 10 rekod pengguna dalam sistem. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Superadmin. 2. Pergi ke /admin/users. 3. Masukkan "aminah" dalam medan carian. 4. Perhatikan senarai yang dipaparkan. 5. Cuba tapis mengikut peranan: "coach". |
| Hasil Yang Dijangka | Carian mengembalikan pengguna dengan nama atau e-mel mengandungi "aminah". Pengguna lain tidak dipaparkan dalam hasil carian. Penapisan mengikut peranan berfungsi dengan betul. Fungsi carian responsif semasa menaip. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-040 Kawalan akses — Coach tidak boleh akses Pengurusan Pengguna [Pengurusan Pengguna] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Coach |
| Prasyarat | Pengguna log masuk dengan peranan "coach". |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Coach. 2. Semak bar navigasi — pastikan menu "Pengurusan Pengguna" tidak kelihatan. 3. Cuba akses URL terus: /admin/users. 4. Perhatikan tindak balas sistem. |
| Hasil Yang Dijangka | Menu "Pengurusan Pengguna" tidak dipaparkan dalam navigasi untuk peranan Coach. Akses URL terus ke /admin/users diarahkan ke halaman "Akses Dinafikan" atau Dashboard. Tiada data pengguna dipaparkan. RLS Supabase menghalang akses data profiles pengguna lain. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

## 4.11 Log Audit, Responsif & Prestasi Sistem

| TC-041 Semak log audit direkodkan selepas operasi CRUD [Log Audit] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Superadmin |
| Prasyarat | Beberapa operasi (tambah atlet, kemaskini rekod) telah dilakukan sebelum ujian ini. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Superadmin. 2. Akses log audit (jika ada antara muka) atau semak terus melalui Supabase. 3. Cari entri log untuk tindakan "create_athlete". 4. Semak entri log untuk tindakan "update_athlete". 5. Semak entri log untuk operasi yang dilakukan dalam TC-009 hingga TC-011. |
| Hasil Yang Dijangka | Setiap operasi CRUD merekodkan entri dalam jadual audit_logs. Entri log mengandungi: user_id, action, target_table, target_id, timestamp. Masa entri log adalah tepat. Tiada log yang hilang untuk operasi yang telah dilakukan. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Semak jadual audit_logs dalam Supabase Dashboard untuk pengesahan. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-042 Semak responsif paparan pada skrin berbeza [Responsif & UX] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Semua Peranan |
| Prasyarat | Sistem boleh diakses dari pelayar web. Alat pembangun pelayar tersedia. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Buka sistem dalam Google Chrome. 2. Buka Developer Tools (F12). 3. Aktifkan mod peranti (Device Toggle — Ctrl+Shift+M). 4. Pilih resolusi: 1920x1080 (Desktop) dan semak paparan. 5. Tukar ke resolusi: 1366x768 (Laptop) dan semak paparan. 6. Tukar ke resolusi: 768x1024 (Tablet) dan semak paparan. 7. Perhatikan layout, menu navigasi, dan jadual pada setiap resolusi. |
| Hasil Yang Dijangka | Sistem dipaparkan dengan betul pada resolusi desktop (1920x1080). Layout tidak patah pada resolusi laptop (1366x768). Pada resolusi tablet, menu navigasi bertukar kepada menu hamburger atau disesuaikan. Jadual dan carta skrol secara mendatar jika perlu. Teks dan butang masih mudah dibaca dan diklik pada semua resolusi. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Sistem menggunakan Tailwind CSS untuk responsif. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

| TC-043 Masa tindak balas halaman dalam had yang diterima [Prestasi Sistem] |  |
| --- | --- |
| Peranan Pengguna | Admin |
| Prasyarat | Sistem dalam keadaan pengeluaran (production). Sambungan internet stabil. |
| Langkah-langkah Ujian | 1. Log masuk sebagai Admin. 2. Buka tab Network dalam Developer Tools (F12). 3. Navigasi ke halaman /athletes. 4. Catat masa muat halaman (page load time). 5. Navigasi ke /performance/inbody. 6. Catat masa muat halaman. 7. Navigasi ke /reports. 8. Catat masa muat halaman. |
| Hasil Yang Dijangka | Setiap halaman dimuatkan dalam masa kurang dari 3 saat pada sambungan internet biasa. Pertanyaan Supabase diselesaikan dalam masa kurang dari 1 saat. Tiada ralat timeout atau ralat rangkaian berlaku. Graf Recharts dirender dalam masa kurang dari 2 saat. |
| Status Ujian [ ] Lulus [ ] Gagal | Catatan: Had masa tindak balas boleh diselaraskan mengikut SLA yang ditetapkan. Penguji: _______________________ Tarikh: ____________ |

# 5. Pengesahan & Tandatangan

Ujian UAT ini dianggap selesai apabila semua kes ujian telah dilaksanakan dan keputusan telah direkodkan. Sijil Pengesahan UAT perlu ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

| Kriteria | Had Boleh Terima | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Kadar Lulus Minimum | 95% kes ujian lulus | Kes ujian kritikal mesti 100% lulus |
| Kes Ujian Kritikal | TC-001, TC-005, TC-006 mesti lulus | Kes ujian log masuk & keselamatan tidak boleh gagal |
| Kecacatan Kritikal | 0 kecacatan kritikal | Kecacatan yang menyebabkan kehilangan data atau akses tidak sah |
| Kecacatan Minor | Dibenarkan, perlu diselesaikan sebelum lancar | Dilaporkan dalam Log Kecacatan (defect log) |

## 5.1 Tandatangan Pengesahan UAT

Dengan menandatangani dokumen ini, pihak yang terlibat mengesahkan bahawa ujian UAT telah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan dan sistem dianggap memenuhi keperluan yang dipersetujui.

| Disediakan Oleh | Disemak Oleh | Diluluskan Oleh |
| --- | --- | --- |
| Nama: _____________________ Jawatan: Penganalisis Sistem Tarikh: ___________________ Tandatangan: _____________ | Nama: _____________________ Jawatan: Pengurus Projek Tarikh: ___________________ Tandatangan: _____________ | Nama: _____________________ Jawatan: Wakil Klien MSP Tarikh: ___________________ Tandatangan: _____________ |

# 6. Lampiran

## 6.1 Panduan Tatacara Ujian UAT

| Bil. | Tatacara |
| --- | --- |
| 1 | Penguji mesti log masuk menggunakan akaun ujian yang diberikan. Jangan gunakan akaun pengeluaran (production) semasa ujian. |
| 2 | Ikuti langkah-langkah ujian mengikut urutan yang ditetapkan. Jangan melangkau langkah. |
| 3 | Rekodkan keputusan setiap kes ujian (Lulus/Gagal) dan tandatangan pada ruang yang disediakan. |
| 4 | Jika kes ujian gagal, ambil tangkapan skrin (screenshot) dan catat butiran kecacatan dalam Log Kecacatan. |
| 5 | Kecacatan mesti dilaporkan kepada pembangun sistem (Graphene Digital PLT) dengan segera. |
| 6 | Setelah kecacatan diselesaikan, kes ujian yang gagal perlu diuji semula (regression testing). |
| 7 | Semua keputusan ujian mesti direkodkan sebelum borang pengesahan ditandatangani. |

## 6.2 Skala Status Ujian

| Status | Simbol | Penerangan |
| --- | --- | --- |
| LULUS | [✓] Lulus | Sistem bertindak balas seperti yang dijangka. Semua hasil yang dijangka dipenuhi. |
| GAGAL | [✗] Gagal | Sistem tidak bertindak balas seperti yang dijangka. Kecacatan perlu dilaporkan dan diperbaiki. |
| BLOK | [B] Blok | Kes ujian tidak dapat dilaksanakan kerana kebergantungan atau kecacatan sebelumnya. Perlu diuji semula kemudian. |
| TANGGUH | [T] Tangguh | Kes ujian ditangguhkan ke sesi ujian berikutnya. Perlu justifikasi yang jelas. |

— TAMAT DOKUMEN —

Graphene Digital PLT | Majlis Sukan Pahang | 2026